Утверждено постановлением

 администрации МО «Чародинский район»

от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. №\_\_\_\_

Муниципальная программа

муниципального образования «Чародинский район»

«Формирование комфортной городской (сельской) среды

на 2018-2022 годы»

с. Цуриб

2017г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

 муниципального образования «Чародинский район»

 «Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Чародинский район» |
| Соисполнители программы | Администрация муниципального образования «Чародинский район», общественные организации, жители с. Цуриб  |
| Участники программы | Администрация муниципального образования «Чародинский район»Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Республики Дагестан |
| Цели программы | Достижение удовлетворительного состояния уровня благоустройства районного центра Чародинского района с. Цуриб Формирование устойчивого общественного спроса у жителей села в сохранении и поддержании благоприятной среды проживания. Воспитание у подрастающего поколения навыков личной заинтересованности и ответственности в поддержании и сохранении благоприятных условий проживания. Формирование культурно-этнографической привлекательности горного Дагестана. |
| Задачи программы | Приведение в удовлетворительное состояние уровня благоустройства дворовых и общественных территорий с. Цуриб. Обеспечить максимальную вовлеченность жителей села, общественных организаций, трудовых коллективов в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Обеспечить благоустройство всех заявленных общественных территорий , 60 % и более дворовых территорий, участвующих в программе |
| Срок реализации программы | 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования \_\_\_\_\_ тыс.руб., в том числе Объём софинансирования из федерального бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб; Объём софинансирования из республиканского бюджета- \_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.; Дополнительный объём софинансирования из муниципального бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб. |
| Целевые показатели программы | Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2022гг.»  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Достижение удовлетворительного состояния уровня благоустройства районного центра «Чародинского района» с. Цуриб: -обеспечение относительно комфортных и безопасных условий проживания жителей села; - поддержание и улучшение внешнего вида общественных мест; - активное участие жителей села в реализации мероприятий программы. |
| Контроль за реализацией программы | Общественные организации Жители с. ЦурибАдминистрация муниципального образования «Чародинский район» |

**1. Обоснование разработки программы.**

 Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной городской (сельской) среды на территории Республики Дагестан. При разработке учитывались требования постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691-пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта в «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

 В соответствии с указанными документами и нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации муниципальной программы являются:

 - повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий села;

- повышение уровня вовлеченности жителей села , общественных организаций, трудовых коллективов в мероприятия по благоустройству села;

 - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории села, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

**II. Основные характеристики текущего состояния дворовых территорий и мест массового отдыха населения, основные показатели и анализ социальных, финансово- экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

 Благоустройство территории с. Цуриб Чародинского района Республики Дагестан, в том числе, общественных и дворовых территорий – организованно не проводились более 30 лет. Однако, именно здесь создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни жителей села.

 Удручающее положение обусловлено рядом факторов:

 - недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в постсоветские годы,

 - введение новых требований к благоустройству и содержанию территорий,

- отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения комфортной и благоприятной среды для проживания.

 В с. Цуриб проживает 2000 человек. Общее количество нуждающихся в благоустройстве дворовых и общественных территорий составляет 10 единиц, из них 8 дворовых территорий многоквартирных домов и 2 общественных территорий.

 Состояние подавляющего большинства общественных и дворовых территорий многоквартирных домов в с. Цуриб является неудовлетворительным.

 На момент принятия программы общая площадь дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет \_\_\_\_\_\_\_. Для реализации мероприятий программы по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо \_\_\_\_\_\_ тыс. рублей. До сего дня благоустройство дворовых и общественных территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. При этом, некоторые виды работ по благоустройству организованно не производились вообще: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей и т.д.

 Однако, благоустройство дворовых и общественных территорий невозможно осуществить без комплексного подхода, при отсутствии общего проекта (плана). И здесь необходимо учитывать мнение жителей села, сложившуюся коммунальную и инженерную инфраструктуру. Комплексный план и учет мнения жителей села позволит наиболее полно охватить весь спектр проблем, решение которых обеспечит комфортные условия проживания. К этим условиям относятся чистые улицы, парки, дворовые территории и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток. При этом необходимо учесть требования по обеспечению доступности дворовых и общественных территорий для маломобильных групп населения.

 Важным условием включения дворовой и общественной территории в программу является именно решение жителей села - заинтересованных лиц.

 Так, общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принимается решение (в виде протокола общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме), содержащее следующую информацию:

- о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы»;

 - о трудовом участии жителей дома в муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды в 2018-2022 годы»;

- о принятии в безвозмездное пользование и обеспечении надлежащего содержания объектов, установленных по программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды в 2018-2022 годы».

 В целях повышения уровня доступности информации и информирования граждан, организаций о задачах данной программы, реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с. Цуриб информация размещается на официальном сайте администрации муниципального образования «Чародинский район». Программно-целевой метод реализации данной программы по благоустройству дворовых и общественных территорий позволит значительно улучшить внешний облик села Карпогоры, его экологическое и эстетическое состояние, создать относительно комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические условия для его жителей.

**III. Цели, задачи муниципальной программы.**

 Основной целью программы является достижение удовлетворительного состояния уровня благоустройства районного центра Чародинского района - с. Цуриб.

 Важными сопутствующими задачами муниципальной программы являются:

 - Формирование единых подходов и приоритетов к обустройству комфортной городской (сельской) среды, с учетом приоритетов территориального развития;

 - Обеспечение реализации мероприятий благоустройства территорий, находящихся в частной собственности и прилегающих к ним территорий, в соответствии с едиными требованиями;

 - Создание единых механизмов вовлеченности жителей села, общественных и трудовых организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.

**IV. Сроки реализации программы.**

 Программа рассчитана на реализацию в период 2018-2022 годы.

**V. Перечень программных мероприятий**

 Приложение № 3 (Минимальный перечень мероприятий муниципальной программы). Приложение № 4 (Дополнительный перечень мероприятий муниципальной программы). Приложение № 5 (Перечень мероприятий муниципальной программы). Приложение № 6 (Перечень целевых показателей муниципальной программы муниципального образования «Чародинский район» «Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы, а также сведения о взаимосвязи мероприятий программы и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями программы). Мероприятия программы могут корректироваться с учётом предложений жителей села, общественных организаций, трудовых коллективов, поступивших на этапе обсуждения проекта программы.

**VI. Ресурсное обеспечение реализации Программы**

 Объемы и источники финансирования: федеральный бюджет, республиканский бюджет и бюджет муниципального образования (Приложение № 5)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Источник финанси-рования | Оценка расходов, тыс. руб.  |
| всего | 2018г. | 2019г. | 2010г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Прог-рамма | Всего: |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Республий бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |

**VII. Система управления реализацией программы.**

 Управление реализацией настоящей программы осуществляется администрацией муниципального образования «Чародинский район»», которая с учетом общей величины бюджетных ассигнований уточняет целевые показатели, затраты по мероприятиям, механизм реализации и состав исполнителей программы.

 Реализация мероприятий программы осуществляется администрацией муниципального образования « Чародинский район» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

 Глава муниципального образования «Чародинский район»» контролирует выполнение программы, отслеживает целевое и эффективное использование средств, направляемых на её реализацию, а также предоставляет публичный отчёт о ходе реализации программы.

**VIII. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

 Реализация данной муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы, а именно:

 - влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых мероприятий на комплексные результаты муниципальной программы;

- недостаточное финансирование программных мероприятий;

 - макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в т.ч. инфляция;

 - изменение конъюнктуры цен на внутреннем рынке строительных материалов, техники, рабочей силы;

- законодательные риски.

 Соисполнители муниципальной программы, также осуществляющие систематический контроль за ходом её исполнения, при необходимости готовят предложения по корректировке муниципальной программы и действиям, которые необходимо совершить в целях её эффективной реализации, участвуют в составлении сводного отчета. Эффективность реализации мероприятий программы во многом зависит от нормативно-правовой базы, в т.ч., градостроительного законодательства, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.

 Минимизация рисков достижения результатов программы обеспечивается разработкой планов мероприятий, отраслевых проектов и мониторингом реализации программы, включая промежуточные показатели и индикаторы, а также своевременное информирование населения и публикация данных о ходе реализации программы. Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников осуществляется путем бюджетного планирования, а также своевременной корректировкой финансовых показателей программы.

 Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при её выполнении будет осуществляться на основе оперативного планирования работ.

 Управление реализацией программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

− использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировкой планов для наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

− периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации программы.

**IX. Ожидаемые результаты реализации Программы**

 По результатам реализации программы ожидается достижение следующих результатов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Результат реализации муниципальной программы | Всего2018-2022 | Сроки  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных обще-ственных территорий МО «Чародинский район»  | 2 | - | 1 | 1 | - | - |

 Выполнение программы обеспечивается наиболее полной, своевременной и эффективной реализацией её мероприятий. В результате реализации мероприятий программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий, создание относительно благоприятной среды обитания для жителей села.

 Механизм включения жителей многоквартирных домов на территории села в муниципальную программу предполагает включение дворовых территорий исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц, при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных программой. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству в форме трудового участия. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере 100 % стоимости соответствующего вида работ. ( Приложение № 1 «Порядок и форма трудового, финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МО «Чародинский район»).

 Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий (Приложение № 5) .

 Для реализации мероприятий программы необходимы следующие документы:

 - минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территориях МО «Чародинский район» (Приложение № 3);

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (Приложение № 4);

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ (Приложение № 1);

 - порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы (Приложение № 2 ).

Приложение № 1

к муниципальной программе МО «Чародинский район»

«Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы»

**Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МО «Чародинский район»**

**1. Общие положения**

 Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы муниципального образования «Чародинский район» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы» (далее – программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

 В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия: заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству исходя из дополнительного перечня работ.

 дополнительный перечень работ – перечень работ по благоустройству дворовой территории (Приложение № 4 к программе).

 финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц в размере 100 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ.

**Порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ,**

**условия аккумулирования и расходования средств**

 В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, изложенных в Приложении № 4 программы, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет органа местного самоуправления поселения.

 После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц, орган местного самоуправления поселения заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

 Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте и составляет 100 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

 Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

 В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

 Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета органа местного самоуправления района с момента их зачисления на лицевой счет.

 В течение десяти рабочих дней со дня заключения соглашения о перечислении средств копия соглашения направляется в финансовый орган поселения.

 Администрация района осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

 Администрация района обеспечивает ежемесячное опубликование на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству из дополнительного перечня работ.

 Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется райадминистрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным проектом благоустройства дворовых территорий.

 Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

 Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется финансовым органом райадминистрации, заинтересованными лицами в соответствии с бюджетным законодательством

Приложение № 2

к муниципальной программе МО «Чародинский район»

 «Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы»

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами проектов благоустройства дворовой территории, исходя из минимального перечня работ, включаемых в муниципальную программу «Формирования комфортной городской (сельской)**

 **среды на 2018-2022 годы»**

 Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения проектов благоустройства дворовой территории, исходя из минимального перечня работ, включаемых в программу муниципального образования «Чародинский район» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы» (далее – порядок).

Для целей порядка применяются следующие понятия:

 дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

 заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

 минимальный перечень работ – перечень работ по благоустройству дворовой территории ( Приложение № 4 к программе) и финансируемых за счет бюджетов разных уровней бюджетной системы;

 трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

 Реализация мероприятий по благоустройству дворовой территории, исходя из минимального перечня работ, включает в себя:

 1. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории о вхождении в муниципальную программу «Формирования комфортной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы», определении представителя и степени трудового участия заинтересованных лиц, при осуществлении видов работ исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

 2. Предоставление в администрацию района копии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах о вхождении в муниципальную программу, определении представителя и степени трудового участия заинтересованных лиц, при осуществлении видов работ исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

 3. Осмотр (натурное обследование) дворовой территории, предлагаемой к благоустройству с участием представителей администрации поселения и заинтересованных лиц;

 4. Составление и согласование паспорта благоустройства дворовой территории, утверждение проекта благоустройства. 11 Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения, и представить в администрацию района согласованный (несогласованный) проект. Проект утверждается комиссией администрации района, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

 5. Определение подрядчика для исполнения работ.

 6. Прием выполненных работ по благоустройству дворовой территории.

Приложение № 3

к муниципальной программе МО «Чародинский район»

 «Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы

**Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование видов работ |
| 1 | Ремонт дворовых проездов |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий  |
| 3 | Установка скамеек |
| 4 | Установка урн |

Приложение № 4

к муниципальной программе МО «Чародинский район»

 «Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы

 **Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование видов работ |
| 1 | Ремонт проезда к территориям, прилегающим к МКД |
| 2 | Установка бордюрных камней |
| 3 | Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контнйнеров-мусоросборников |
| 4 | Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью  |
| 5 | Иные виды работ |

Приложение № 5

к муниципальной программе МО «Чародинский район»

 «Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы

**Перечень работ по благоустройству общественных территорий в с. Цуриб**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование видов работ |
| 1 | Ремонт проезда к общественным территориям, (асфальтирование) |
| 2 | Обустройство тротуаров, тротуарной плиткой |
| 3 | Устройство бордюрных камней  |
| 4 |  Устройство парковки автомобилей  |
| 5 |  Озеленение территории (деревья, кустарники)  |
| 6 | Обеспечение освещения общественных территорий  |
| 7 | Установка скамеек |
| 8 | Установка урн  |

Приложение № 6

к муниципальной программе МО «Чародинский район»

 «Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**мероприятий муниципальной программы**

 **муниципального образования «Чародинский район»**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответс-твенный испол-нитель, соиспо-лнитель | Источники финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб.  | Пока-затели резуль-тата мероп-риятий по годам | Связь с целевыми показа-телями государс-твенной прог-раммы (подпро-граммы) |
| Всего  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы:Достижение удовлетворенного состояния уровня благоустройства районного центра Чародинского района с. ЦурибФормирование устойчивого общественного спроса у жителей села в сохранении и поддержании благоприятной среды проживанияВоспитание у подрастающего поколения навыков личной заинтересованности и ответственности в поддержании и сохранении благоприятных условий проживанияФормирование культурно-этнографической привлекательности сел горного Дагестана |
| **Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской (сельской) среды на территории МО «Чародинский район» с учетом приоритетов территориального развития** |
| Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих МО «Чародинский район» отвечающих за реализацию мероприятий по благоустройству территорий | Администра-ция МО «Чародинский район» | всего | - | - | - | - | - | - | Повышение уровня квалифи-кации сотрудни-ков по мере необходи-мости |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| республ-й бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуаль-ной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуа-льных предприни-мателей  | Администра-ция МО «Чародинский район» | всего | - | - | - | - | - | - | Оценка состояния сферы благоуст-ройства дворовых и обществен-ных территорий |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| республ-й бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| **Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий МО «Чародинский район»**  |
| Мероприятия по информиро-ванию заинтересо-ванных граждан и организаций по реализации мероприятий по благоустройству территорий | Администра-ция МО «Чародинский район» | всего | - | - | - | - | - | - | Обеспече-ние информиро-ванности граждан и организа-ций по реализации мероприя-тий муниципа-льной программы |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| респуб-й бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| Всего по муниципальной программе | Администра-ция МО «Чародинский район» | всего | - | - | - | - | - | - |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| респуб-й бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 7

к муниципальной программе МО «Чародинский район»

 «Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**целевых показателей муниципальной программы**

 **муниципального образования «Чародинский район»**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы,**

**а также сведения о взаимосвязи мероприятий программы и результатов их**

**выполнения с конечными целевыми показателями программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.из-мере-ния | ГРБС | Значение показателей | Наименование программных мероприятий |
| на начало реали-зации програ-ммы | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа муниципального образования «Чародинский район»** **«Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы** |
| 1 | Количество благоустроен-ных террито-рий общего по-льзования МО «Чародинский район» | шт. | Админи-страцияМО«Чародинский район» | 0 | - | 1 | 1 | - | - | Благоустройств территории общего пользования  |